Управление ИТ-проектами

ЛР №3 “Матрица ответственности”

1. Составить иерархическую структуру работ, которая включает суммарные задачи и подзадачи.

1. Управление проектом

1.1. Инициация проекта

1.2. Планирование

1.3. Контроль выполнения

1.4. Завершение проекта

2. Разработка продукта

2.1. Проектирование системы

2.1.1. Разработка технического задания

2.1.2. Проектирование архитектуры

2.1.3. Создание дизайн-макетов

2.2. Разработка фронтенда

2.2.1. Верстка основных страниц

2.2.2. Реализация интерактивных элементов

2.2.3. Адаптивная верстка

2.3. Разработка бэкенда

2.3.1. Настройка серверной инфраструктуры

2.3.2. Реализация API

2.3.3. Интеграция с внешними сервисами

2.4. Тестирование

2.4.1. Функциональное тестирование

2.4.2. Нагрузочное тестирование

2.4.3. Юзабилити-тестирование

3. Функциональные модули

3.1. Модуль профилей питомцев

3.1.1. Реализация карточек питомцев

3.1.2. Система хранения медицинских данных

3.1.3. Загрузка и обработка фото

3.2. Модуль "Календарь заботы"

3.2.1. Система напоминаний

3.2.2. Интеграция с календарями

3.2.3. Шаблоны ухода для разных пород

3.3. База знаний

3.3.1. Каталог пород животных

3.3.2. Статьи по уходу и лечению

3.3.3. Система поиска и фильтрации

3.4. Социальный модуль

3.4.1. Лента активности

3.4.2. Система комментариев

3.4.3. Сообщества по интересам

4. Запуск и продвижение

4.1. Подготовка к запуску

4.1.1. Регистрация в app stores

4.1.2. Наполнение БД первоначальным контентом

4.1.3. Финальное тестирование

4.2. Маркетинговая стратегия

4.2.1. Разработка плана продвижения

4.2.2. Создание рекламных материалов

4.2.3. Настройка аналитики

4.3. Пост-релизная поддержка

4.3.1. Сбор обратной связи

4.3.2. Исправление ошибок

4.3.3. Планирование обновлений

5. Качество и безопасность

5.1. Обеспечение безопасности

5.1.1. Защита персональных данных

5.1.2. Шифрование передаваемой информации

5.1.3. Регулярные security-аудиты

5.2. Контроль качества

5.2.1. Code review

5.2.2. Автоматизированное тестирование

5.2.3. Мониторинг производительности

6. Администрирование и сопровождение

6.1. Техническая поддержка

6.1.1. Обслуживание серверов

6.1.2. Резервное копирование

6.1.3. Мониторинг работы системы

6.2. Развитие продукта

6.2.1. Анализ метрик использования

6.2.2. Планирование новых функций

6.2.3. Оптимизация существующего функционала

2. Составить матрицу ответственности RACI на основании вашей ИСР и вашей команды проекта. Результаты представить в виде таблицы.

| Работы | PM | BA | UX/UI Designer | Разработ- чики | Database Admin | QA | Support & Training Specialist | Product Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Составление и утверждение SRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ требований | C | R | C | I | I | I | I | A |
| Подготовка документа | C | R | I | I | I | I | I | A |
| Утверждение документа | A | R | I | I | I | I | I | A |
| 2. Дизайн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование интерфейса пользователя | C | C | R | I | I | I | I | A |
| Создание прототипов | C | C | R | I | I | I | I | A |
| 3. Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система регистрации и авторизации | C | I | C | R | C | I | I | A |
| Статистика посещений | C | I | C | R | C | I | I | A |
| Функционал для роли администратора сети | C | I | C | R | C | I | I | A |
| Функционал для роли администратора | C | I | C | R | C | I | I | A |
| Функционал для роли сотрудника | C | I | C | R | C | I | I | A |
| 4. Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка тестов | I | C | I | C | I | R | I | I |
| Проведение тестирования | I | I | I | C | I | R | I | I |
| Устранение ошибок | I | I | I | R | C | A | I | I |
| 5. Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к развертыванию | C | I | I | R | C | I | A | A |
| Развертывание системы | C | I | I | R | C | I | A | A |
| Обучение пользователей | C | I | I | I | I | I | R | A |
| 6. Поддержка и обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг | C | I | I | R | R | I | I | A |
| Обновления и улучшения | C | I | I | R | R | I | I | A |
| Поддержка пользователей | I | I | I | I | I | I | R | A |